| Projekt/delprojektnavn : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektmål/milepæl/milepælsbetegnelse | 1) Action | 2) Skønnet indsatsomfang i timer |  |  |  |  | Forventet løsningsdato |
|  |  | BR | TK | PR | ØV | Total |  |

| Projektet i alt |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1)  Milepælsaktioner :

K : Kvalitetssikring

L : Leveranceoverdragelse

B : Beslutning/godkendelse

## 2)  Ressourcegrupper :

## BR = brugere/forretning,

## TK = Teknikere/systemprogrammører/specialister,

## PR=programmører/designere/udviklere,

## ØV = øvrige.

### Forenklet eksempel på et udvalgt projektmål i projekt DRIFTSSTABILISERING

| Projekt/delprojektnavn : Driftsstabilisering |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektmål/milepæl/milepælsbetegnelse | 1) Action | 2) Skønnet indsatsomfang i timer |  |  |  |  | Forventet løsningsdato |
|  |  | BR | TK | PR | ØV | Total |  |

| P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P5 | M1 | Fokusgrupper for kundeundersøgelser aftalt | K | 26 |  |  |  | 26 | April 2001 |
| P5 | M2 | Spørgeskema og metode udviklet | K | 30 | 10 |  |  | 40 | Maj 2001 |
| P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Projektet i alt |  | 56 | 10 |  |  | 66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |